UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Ciclo VII

PROJECT CHARTER DE AUDITORÍA DEL CICLO DE VIDA

DEL DESARROLLO DE SOFTWARE (SDLC)

Profesor responsable: Ing. Rubén Roque Sucari

PROYECTO HAPPY JUMP

Sistema de reservas de cancha y salones

Nombre del producto: Happy Jump

Repositorio: https://github.com/Randy236/apphappy

Grupo: [Completar nombre del grupo]

Integrantes: [Nombres y apellidos — Código]

Juliaca, junio 2026

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Auditoría del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del Sistema Happy Jump |
| Código del proyecto | AUD-SDLC-HAPPY-JUMP-2026-001 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 24 de June de 2026 |
| Fecha de inicio estimada | 24 de June de 2026 |
| Fecha de cierre estimada | 09 de septiembre de 2026 |
| Patrocinador | Universidad Peruana Unión — Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
| Auditor líder | [Nombre del auditor líder] |
| Equipo auditor | [Integrantes del equipo auditor] |
| Clasificación | Confidencial — Uso interno académico |
| Sistema auditado | Happy Jump |
| Organización auditada | Equipo desarrollador Happy Jump (GitHub: Randy236/apphappy) |

# 2. ANTECEDENTES

## 2.1 Descripción del Sistema Happy Jump

Happy Jump es una aplicación móvil Android para la gestión de reservas de cancha deportiva (fútbol y vóley) y salones para eventos (cumpleaños y otros), desarrollada en el contexto del curso de Ingeniería de Software II de la Universidad Peruana Unión, bajo la supervisión del Ing. Rubén Roque Sucari.

El sistema resuelve la necesidad de un centro de entretenimiento y eventos de registrar reservas por horarios, controlar pagos (completos o con adelanto), consultar disponibilidad mediante calendario, generar reportes de ingresos para el administrador y gestionar sesiones de personal con roles diferenciados (trabajador y administrador).

## 2.2 Arquitectura y Tecnología

Happy Jump adopta una arquitectura cliente-servidor de tres capas (no microservicios), documentada en el repositorio y en docs/DOCUMENTO_AVANCE_UNIDAD2.md:

Aplicación móvil Android (Kotlin + Jetpack Compose) — módulos Cancha, Salones, Reportes y Perfil.

API REST monolítica (Node.js 18+ + Express) — autenticación JWT, validaciones de dominio, Swagger/OpenAPI.

Base de datos relacional MySQL 8 — esquema happy_jump, migraciones versionadas en server/migrations/.

Integración continua: GitHub Actions (API Tests, SonarCloud, Snyk), Jenkins (Jenkinsfile), scripts PowerShell.

Calidad y pruebas: JUnit/Allure (Android), node:test (API), Postman, k6, OWASP ZAP Desktop 2.17.

Gestión ágil: Scrum + alineación CMMI Nivel 2 (docs/SCRUM_CMMI_HAPPY_JUMP.md, backlog Jira).

## 2.3 Contexto de la Auditoría

La presente auditoría evalúa si el proceso de desarrollo de Happy Jump ha cumplido con los principios, metodologías y controles del ciclo de vida del software, conforme a ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010 y CMMI-DEV (Nivel 2 — Managed), considerando las evidencias en entregableunidad/, docs/ y el repositorio GitHub.

# 3. JUSTIFICACIÓN

## 3.1 Necesidad de la Auditoría SDLC

El desarrollo de sistemas de información presenta altas tasas de fracaso cuando no se aplican controles formales en requisitos, diseño, pruebas y despliegue. Happy Jump maneja datos operativos sensibles (reservas, montos, PIN de usuarios) y requiere verificación de que las fases del SDLC fueron ejecutadas y documentadas.

El sistema opera con roles y sesión única; errores de seguridad impactan la operación diaria.

El proyecto integra múltiples herramientas (Sonar, ZAP, Jenkins, Postman, k6) que deben trazarse al SDLC.

El contexto académico exige evidencia de procesos formales (Scrum, CMMI, pruebas, documentación).

Se requiere validar coherencia entre requisitos (REQ-XXX), casos de prueba (CP-XXX) e implementación.

## 3.2 Beneficios de la Auditoría

Identificación de brechas entre requisitos y entregables.

Verificación del cumplimiento de estándares ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010 y CMMI-DEV.

Reducción de riesgos antes de despliegue en producción real.

Plan de acción correctiva basado en hallazgos objetivos.

Línea base de calidad para futuras versiones del producto.

## 3.3 Riesgos que se Pretenden Mitigar

Incumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales (REQ-001 a REQ-013).

Vulnerabilidades en autenticación JWT, sesión única y control de roles.

Inconsistencias entre arquitectura documentada e implementada.

Ausencia o insuficiencia de evidencias de pruebas (unitarias, integración, E2E, seguridad, rendimiento).

Falta de trazabilidad entre Jira, requisitos, casos CP-XXX y código en GitHub.

# 4. PROBLEMA U OPORTUNIDAD

## 4.1 Situación Identificada

Verificar que la documentación de gestión (Scrum/Jira, cronograma, CMMI) esté completa y actualizada.

Confirmar catálogo de requisitos (docs/REQUERIMIENTOS.csv) y casos de prueba (docs/CASOS_DE_PRUEBA.csv).

Evaluar cobertura y calidad de pruebas en app/src/test/, server/test/, Postman, k6 y ZAP.

Validar que el modelo SDLC (Scrum iterativo + entregables por unidad) esté explícito y aplicado.

Revisar actas de cierre de sprints y entregables en entregableunidad/ (01 a 12).

## 4.2 Oportunidad

La auditoría permite consolidar las buenas prácticas ya implementadas (CI/CD, SonarCloud ≥80%, informes Word automatizados, OpenAPI 100%) y corregir brechas antes de la evaluación final del curso.

# 5. OBJETIVO GENERAL

Realizar una auditoría formal del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software del proyecto Happy Jump, evaluando procesos, controles, documentación, arquitectura y entregables, para determinar el cumplimiento de ISO/IEC 12207, ISO/IEC 25010, CMMI-DEV y buenas prácticas SDLC, identificar brechas y emitir recomendaciones de mejora.

# 6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1 — Metodología y Gestión: Evaluar planificación Scrum/Jira, sprints, Definition of Done y docs/SCRUM_CMMI_HAPPY_JUMP.md.

OE2 — Análisis de Requisitos: Verificar docs/REQUERIMIENTOS.csv, trazabilidad con Jira y criterios de aceptación.

OE3 — Diseño del Sistema: Evaluar coherencia Android + API + MySQL, OpenAPI (server/openapi.json), eliminado lógico y auditoría.

OE4 — Construcción y Codificación: Revisar estándares Kotlin/JS, domain layer (server/src/domain/), GitHub, SonarCloud.

OE5 — Pruebas: Verificar unitarias, integración Postman, E2E (CP-001–CP-022), seguridad ZAP, rendimiento k6.

OE6 — Implementación y Despliegue: Evaluar Jenkinsfile, ci/, docker-compose, scripts de despliegue y manual de usuario.

OE7 — Mantenimiento y Soporte: Verificar migraciones SQL, control de versiones Git, issues Jira y README.

OE8 — Documentación: Evaluar manuales, guías en docs/, informes en entregableunidad/ y Swagger.

OE9 — Seguridad: Verificar JWT, sesión única, pruebas Postman SEC y reporte OWASP ZAP DAST.

OE10 — Calidad del Producto: Evaluar ISO/IEC 25010: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia (k6), mantenibilidad (Sonar).

# 7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

## 7.1 Gestión del Proyecto

Scrum, Jira, sprints, retrospectivas, CMMI Nivel 2.

## 7.2 Requisitos

REQ-001 a REQ-013, CASOS_DE_PRUEBA.csv CP-001 a CP-022.

## 7.3 Diseño y Arquitectura

App Android, API Express, MySQL, OpenAPI, network security.

## 7.4 Construcción

Repositorio GitHub, convenciones de commit, revisión de código.

## 7.5 Pruebas

Unitarias JVM + Node, Postman, E2E manual, ZAP, k6, Allure, JaCoCo.

## 7.6 CI/CD y Calidad

GitHub Actions, Jenkins, SonarCloud (cobertura ≥80%), Snyk.

## 7.7 Seguridad

Autenticación, roles, OWASP ZAP, colección HappyJump-Seguridad.

## 7.8 Documentación y Entregables

entregableunidad/entregable-01 … entregable-12, manual de usuario.

Excluido del alcance: auditoría de infraestructura cloud en producción, pentesting externo profesional, certificación CMMI formal.

# 8. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

| Fase | Actividades | Evidencias Happy Jump |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Planificación | Criterios, plan, checklist SDLC | Este Project Charter, Plan de Auditoría, Checklist |
| Fase 2 — Revisión documental | Docs, repo, entregables | docs/, entregableunidad/, GitHub |
| Fase 3 — Evaluación y reporte | Matriz hallazgos, informe | Matriz de Hallazgos, Informe Final |
| Fase 4 — Seguimiento | Plan correctivo, cierre | Plan de Acción Correctiva, Acta de Cierre |

# 9. ENTREGABLES DE LA AUDITORÍA

| N.º | Entregable | Descripción | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Charter de Auditoría | Inicio formal (este documento) | Planificación |
| 2 | Plan de Auditoría | Cronograma, recursos, procedimientos | Fase 1 |
| 3 | Checklist SDLC Adaptado | Verificación por fase SDLC — Happy Jump | Fase 1 |
| 4 | Registro de Evidencias | Compilación de evidencias del repo | Fase 2 |
| 5 | Papeles de Trabajo | Procedimientos y resultados | Fases 2 y 3 |
| 6 | Matriz de Hallazgos | Hallazgos, criterio, evidencia, impacto | Fase 3 |
| 7 | Matriz de Riesgos | Riesgos derivados de hallazgos | Fase 3 |
| 8 | Informe Preliminar | Borrador para revisión del auditado | Fase 3 |
| 9 | Informe Final de Auditoría | Conclusiones y recomendaciones | Fase 3 |
| 10 | Plan de Acción Correctiva | Acciones, responsables, plazos | Fase 4 |
| 11 | Acta de Cierre de Auditoría | Cierre formal del proyecto de auditoría | Fase 4 |

# 10. STAKEHOLDERS DE LA AUDITORÍA

| Stakeholder | Rol | Interés / Expectativa |
| --- | --- | --- |
| Auditor líder | Dirección | Informe objetivo y fundamentado |
| Equipo auditor | Ejecución | Evidencia suficiente y pertinente |
| Patrocinador (UPU) | Autoriza | Calidad académica y profesional |
| Ing. Rubén Roque Sucari | Profesor / Supervisor | Cumplimiento de estándares SDLC |
| Equipo Happy Jump | Auditado | Retroalimentación y mejora del producto |

# 11. STAKEHOLDERS DEL SISTEMA HAPPY JUMP

| Stakeholder | Descripción | Interacción |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Consulta reportes e ingresos | App Android — pestaña Reportes |
| Trabajador | Registra reservas cancha y salones | App Android — Cancha, Salones |
| Administrador del sistema | Mantiene API, BD y despliegue | Servidor Node.js, MySQL, Jenkins |
| Cliente final (indirecto) | Persona que reserva | Datos ingresados por trabajador |

# 12. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA

| N.º | Actividad / Hito | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio del proyecto de auditoría | 1 día | Auditor líder |
| 2 | FASE 1 — Preparación y Planificación | 10 días háb. | Equipo auditor |
| 2.1 | Criterios, objetivos y alcance | 2 días | Auditor líder |
| 2.2 | Identificación SDLC Happy Jump (Scrum + CMMI) | 2 días | Equipo auditor |
| 2.3 | Plan de Auditoría y Checklist SDLC | 5 días | Equipo auditor |
| 3 | FASE 2 — Revisión documental | 15 días háb. | Equipo auditor |
| 3.1 | Revisión docs/, entregableunidad/, GitHub | 5 días | Equipo auditor |
| 3.2 | Entrevistas al equipo desarrollador | 4 días | Equipo auditor |
| 3.3 | Revisión arquitectura, CI/CD, pruebas | 3 días | Equipo auditor |
| 3.4 | Verificación evidencias Sonar, ZAP, k6, Postman | 3 días | Equipo auditor |
| 4 | FASE 3 — Evaluación y reporte | 15 días háb. | Equipo auditor |
| 4.1 | Matriz de Hallazgos y Riesgos | 7 días | Equipo auditor |
| 4.2 | Informe Preliminar y Final | 8 días | Auditor líder |
| 5 | FASE 4 — Seguimiento y cierre | 10 días háb. | Equipo auditor |
| 6 | Cierre y archivo | 3 días | Auditor líder |

# 13. EVIDENCIAS DEL SISTEMA A AUDITAR (HAPPY JUMP)

Referencia de evidencias ya producidas en el proyecto, sujetas a verificación:

| Área SDLC | Evidencia en el repositorio |
| --- | --- |
| Requisitos | docs/REQUERIMIENTOS.csv, docs/CASOS_DE_PRUEBA.csv, Jira backlog |
| Diseño / API | server/openapi.json, Swagger UI /swagger-ui/ |
| Construcción | app/ (Kotlin), server/ (Node.js), GitHub Randy236/apphappy |
| Pruebas unitarias | app/src/test/, server/test/, Allure, npm run test:ci |
| Integración | docs/postman/, scripts/postman_reports/ |
| E2E / Sistema | entregable-06/07, CP-001–CP-022, manual capturas |
| Seguridad | entregable-08/, OWASP ZAP, Postman SEC-001–SEC-017 |
| Rendimiento | entregable8.1/, k6/performance-api.js, INFORME_PRUEBAS_RENDIMIENTO.docx |
| Calidad estática | entregable-03/04/, SonarCloud ≥80%, Snyk, JaCoCo |
| CI/CD | Jenkinsfile, .github/workflows/, docs/GUIA_JENKINS_CI_CD.md |
| Procesos | docs/SCRUM_CMMI_HAPPY_JUMP.md, evidencias-scrum-cmmi/ |
| Usuario | entregable-09/manualdeusuario.pdf, docs/informes-item9/ |

# 14. CRITERIOS DE AUDITORÍA

ISO/IEC 12207 — Procesos del ciclo de vida del software.

ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto software.

CMMI-DEV Nivel 2 — Áreas de proceso Managed (REQM, PP, PMC, SAM, MA, PPQA, CM).

Definition of Done del proyecto (docs/SCRUM_CMMI_HAPPY_JUMP.md).

Rúbrica y entregables del curso Ingeniería de Software II.

# 15. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE AUDITORÍA

Ejecución de todas las fases conforme al Plan de Auditoría.

Evidencia suficiente en Matriz de Hallazgos.

Informe Final elaborado, revisado y aprobado.

Plan de Acción Correctiva presentado por el equipo auditado.

Acta de Cierre firmada por Auditor líder y Patrocinador.

# 16. SUPUESTOS

El equipo Happy Jump colaborará entregando documentación y acceso al repositorio.

La documentación en GitHub y entregableunidad/ es auténtica.

El auditor tiene competencia en Android, Node.js y metodologías SDLC.

La auditoría se realiza sobre el estado actual del sistema sin cambios sustanciales durante la ejecución.

# 17. RESTRICCIONES

Tiempo máximo: diez semanas (calendario académico).

Recursos limitados del equipo auditor.

Entorno local (Laragon/MySQL); puede no reflejar producción.

Confidencialidad de credenciales demo (Admin/Rosisela PIN 1234).

Independencia: el auditor no debe ser evaluador directo del mismo entregable simultáneamente.

# 18. APROBACIONES

El presente Project Charter de Auditoría SDLC del Proyecto Happy Jump se somete a aprobación formal. La firma implica el inicio del proyecto de auditoría.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditor líder |  |  |  |
| Patrocinador (UPU) |  |  |  |
| Representante equipo Happy Jump |  |  |  |
| Ing. Rubén Roque Sucari (Supervisor) |  |  |  |

Documento de uso interno — Clasificación: Confidencial — Versión: 1.0 — Código: AUD-SDLC-HAPPY-JUMP-2026-001